## Slide 1: الاطار المرجعي لادارة المخاطر
جامعة محمد خيضر بسكرة
قسم علوم التسيير
سنة أولى ماستر تسيير الموارد البشرية
من إعداد:
طلبة فوج3
عفيصة شيماء
ضحوة سارة طاهري هاجر

## Slide 2: المضمون
مقدمــــــــة
1
2
3
عملية (خطوات) إدارة المخاطــر
التقارير المتعلقة بالمخاطر
تعريف المخاطـــر
إدارة المخاطــر
هيكلة إدارة المخاطــر
معالجة المخاطر
تقدير المخاطر
مراقبة ومعالجة عملية إدارة المخاطر
أولا
ثانيا
ثالثا
رابعا
4

## Slide 3: المقدمة
لقد أصبحت المخاطر في الوقت الراهن أحد أهم التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال على المنظمات، وأضحت عنصرا لا يمكن تجاهله في إعداد استراتيجيات هذه الأخيرة، حيث تعد السيطرة عليها مؤشر يحكم درجة تكيف وتأقلم أي مؤسسة مع ظروف ومتغيرات البيئة المتسارعة.

## Slide 4
أولا:
...
المخاطر
ادارة المحاطر
تعرف على أنها مزيج من احتمال وقوع حدث وتبعاته أو نتائجه. هناك إمكانية حدوث أحداث قد تكون عواقبها مفيدة (خطر إيجابي) أو ضارة (خطر سلبي)..
هي جزء لا يتجزأ من تنفيذ استراتيجية أي منظمة، فهي مجموع الإجراءات التي تتعامل بها المنظمات بشكل منهجي مع المخاطر المرتبطة بأنشطتها.
تتركز إدارة المخاطر على تحديد المخاطر ومعالجتها، بهدف إضافة القيمة القصوى الدائمة لكل نشاط من أنشطة المنظمة، فهي تزيد من احتمالية النجاح وتقلل من احتمالية الفشل وعدم اليقين

## Slide 5: اهمية ادارة المخاطر
الاستغلال الامثل للموارد البشرية
دعم تنفيذ الانشطة المستقبلية
تطوير اساليب اتخاذ القرار
تقليل المفاجاءات والتقلبات
تحسين وحماية سمعة المؤسسة واصولها

## Slide 6
خسارة العملاء
التقلبات في اسعار الصرف
التغيرات القانونية والتشريعية
  التغيرات الخارجية
سعر الفائدة
الكوارث الطبيعية

## Slide 7
عدم كفاية أنظمة المعلومات
التدفقات المالية
فقدان أهم الكفاءات
أعطال الكمبيوتر
ذات مصدر داخلي

## Slide 8: هيكلة ادارة المخاطر
مدير المخاطر
مجلس الإدارة
الوحدات التشغيلية
التدقيق الداخلي

## Slide 9: أولا: تقدير المخاطر
تمثيل منظم للمخاطر يتضمن عمومًا أربعة عناصر: المصادر، الأحداث، الأسباب والنتائج (حسب الجدول المرفق)
يمكن أن يكون تقدير المخاطر كميًا أو نوعيا من حيث احتمال حدوثه ونتائجه المحتملة. حيث يمكن وصف النتائج سواء من حيث التهديدات أو الفرص بأنها قوية أو متوسطة أو ضعيفة، كما يمكن وصف احتمال الحدوث بأنه مرتفع أو متوسط أو منخفض (الجدول يوضح ذلك)
تحديد مدى تعرض المنظمة لعدم اليقين. وتتطلب معرفة دقيقة بالمنظمة والأسواق التي تعمل فيها وبيئتها القانونيـة والاجتماعيــة والسياسية والثقافية. كما تتطلب فهما قويا لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية
تحديد المخاطر
وصف المخاطر
تقدير المخاطر
1- تحليل المخاطر

## Slide 10
اسم الخطر | /
مجال الخطر | وصف غير كمي للأحداث، حجمها ونوعها وعددها و عدم استقلاليتها
طبيعة الخطر | مثلا: استراتيجي، تشغيلي، مالي، معرفي...
أصحاب المصلحة | تحديدهم وتحديد توقعاتهم
التقدير الكمي | الأهمية والاحتمال
التحمل (الميل للخطر) | توقعات الخسارة والتأثير المالي للخطر احتمال و حجم الخسائر/العوائد المتوقعة
أساليب المعالجة والتحكم في الخطر | الوسائل الأولية التي يتم بواسطتها إدارة الخطر حاليا مستويات الثقة في أساليب التحكم المطبقة
الإجراء المتوقع | توصيات لتخفيض المخاطر

## Slide 11: تقديـــر الخطـــر
 | النتائج المحتملة أو شدة المخاطر |  |  |  |  | 
احتمالية الخطر |  | ضعيفة جدا (1) | ضعيفة (2) | متوسطة (3) | خطيرة (4) | خطيرة جدا (5)
 | (1) غير محتمل للغاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | (2) غير محتمل | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | (3) قليل الاحتمال | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | (4) محتمل | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
 | (5) مؤكد الحدوث | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Slide 12
مقارنة المخاطر المقدرة بمعايير المخاطر التي وضعتها المنظمة، فهو يساعد على تحديد أهمية كل خطر وفي تحديد إمكانية قبول الخطر وعدم القيام بأي شيء، أو وضع جهاز وقائي أو تصحيحي أو علاجي
2- تقييـم المخاطر

## Slide 13
ثانيا:
معالجة المخاطــر
عملية تعديل المخاطر، وتأتي بعد مرحلة تحديد البدائل التي تعد من مراحل اتخاذ القرار بشأن أنسب الطرق المتاحة في التعامل مع الخطر

## Slide 14: استراتيجية الاستجابة للمخاطر السلبية والمخاطر الايجابية
الخطر السلبي (التهديدات) | الخطر الايجابي (الفرص)
المنع Avoid تقليل التهديد والخطر ويتم عادة بإزالة المسبب ويمكن أن يتم عبر حذف أو التعديل في بعض أنشطة المشروع. مثال: وقع التأخير في تسليم المشروع، يتم معالجته بإضافة موظفين جدد للفريق | الاستثمار Exploit التأكد من تحقيق هذا الخطر او الفرصة واستثماره في زيادة ربحية المؤسسة أو تحسين الأداء، ويتم عبر التعديل في بعض أنشطة المشروع لضمان حدوثه مثال: بعض من أفراد فريق مشروع ما لديهم معرفة في تقنية جديدة استخدامها يمكن أن يقلل مدة المشروع بنسبة 20%، لاستثمار هذه الفرصة يتم تدريب بقية الفريق على استخدام هذه التقنية
التحويل Transfer تحويل مسؤولية وأثر الخطر إلى طرف ثالث، وغالباً ما يتم اللجوء لهذه الاستراتيجية عند المخاطر التي تتعلق بالأمور المالية، ويكون الطرف الثالث غالباً شركات التأمين. مثال: شركة مقاولات تعمل في ظروف بيئية متقلبة وتخشى حدوث أمطار أو عواصف تؤثر على موعد التسليم أو تتسبب في أضرار مادية على المواد والآليات، فيتم في هذه الحالة اللجوء إلى شركات التأمين للتأمين على هذه المواد لتلافي أي خسارة محتملة | المشاركة Share يتم تحويل كل أو جزء من الفرصة إلى طرف ثالث، ويتم ذلك عبر الاستعانة بخبير أو جهة خارجية لديها خبرة في مجال معين غير متاح لديها. مثال: وجود فرصة للشركة للدخول إلى السوق بواسطة تطوير منتج جديد ولكنها تحتاج سرعة لتنفيذ المنتج، في هذه الحالة يتم التعاقد مع خبراء أو شركات خارجية متخصصة لإنجاز المنتج في أسرع وقت
التخفيف Mitigate تقليل احتمالية حدوث الخطر أو التقليل من أثره. مثال: إجراء عدة فحوصات للجودة أو التعامل مع مورد قوي لضمان استمرارية التوريد | التحسين Enhance زيادة احتمالية حدوث الفرصة أو زيادة أثرها. مثال: تخصيص مصادر اضافية للمهام، التفاوض مبكراً مع أصحاب المصالح للحصول على أسعار أفضل
القبول Acceptance وهي استراتيجية يمكن اتباعها في الحالتين: الخطر الايجابي أو الخطر السلبي، وفيها يتم قبول الخطأ وعدم اتخاذ أي اجراء حتى حدوثه. يتم اللجوء لهذه الاستراتيجية كخيار أخير. فمثلاً لو كان الخطر المحتمل ممكن أن يحدث وتكلفته 1000 دولار بينما تكاليف منع حدوثه تكلف 5000 دولار ففي هذه الحالة يكون المجدي هو الانتظار وبعدها يتم التعامل حسب الحالة، فربما يكون ايجابياً أو سلبياً. | 

## Slide 15
التقارير المتعلقة بالمخاطر
التقارير الخارجية
التقارير الداخلية
يتم عمل التقارير الدورية لكل خطر كما تتم الاتصالات اللازمة مع الإدارات التي تقع مسؤولية الخطر ضمن نطاق عملها، حيث ان المعلومات الدقيقة والاتصالات الجيدة من أهم عناصر علاج الخطر
ثالثا: التقارير المتعلقة بالمخاطر

## Slide 16: رابعا: مراقبة ومراجعة عملية إدارة المخاطر
أن المنظمات ديناميكية وتعمل في بيئة ديناميكية
حيث تختفي مخاطر وتنشأ مخاطر جديدة،
لذلك فالتقنيات التي كانت مناسبة في الماضي
قد لا تكون المثلى في الحاضر
أن الأخطاء ترتكب أحيانا، فهذه المرحلة
تمكن من اكتشاف هذه الأخطاء
وكذا تصويب القرارات قبل أن تصبح باهضة الثمن
عملية منهجية ومستقلة وموثقة للحصول على الأدلة وتقييمها بموضوعية من أجل تحديد درجة كفاية وفعالية إطار عمل إدارة المخاطر.
يجب إدراج هذه العملية لسببين

## Slide 19: الخاتمة
من خلال ما سبق يمكن القول أن

## Slide 20
شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة

## Slide 21: كونوا متألقين على الدوام